# Plan de Sprints – Proyecto: School System

### 📅 Duración estimada: 4 sprints de 2 semanas cada uno (8 semanas en total)

### 👥 Equipo Scrum:

- Product Owner: Representante académico / cliente

- Scrum Master: Coordinador del equipo de desarrollo

- Equipo de desarrollo: 2–3 desarrolladores (backend, frontend, base de datos)

- Tester / QA: 1 persona (puede rotar entre los devs)

## 🧭 Sprint 1 – Análisis y Configuración del Entorno

Duración: 2 semanas
Objetivo: Definir la arquitectura, configurar el entorno y crear la base del sistema.

Historias de usuario:

- Como desarrollador, quiero configurar el entorno de desarrollo (PostgreSQL, Java o Python Flask, Git) para garantizar una base estable.

- Como analista, quiero definir la estructura de la base de datos para soportar la gestión de profesores, estudiantes y cursos.

- Como administrador, quiero poder acceder al sistema con usuario y contraseña.

Entregables:

- Modelo ER de la base de datos

- Esquema inicial en PostgreSQL

- Módulo de autenticación funcional (login/logout)

- Documento de arquitectura del sistema

## 🧩 Sprint 2 – Gestión de Usuarios y Profesores

Duración: 2 semanas
Objetivo: Implementar la gestión de usuarios y profesores con CRUD completo.

Historias de usuario:

- Como administrador, quiero registrar, editar y eliminar usuarios del sistema.

- Como administrador, quiero registrar y consultar los datos de los profesores.

- Como profesor, quiero actualizar mi información personal desde el sistema.

Entregables:

- Módulo de gestión de usuarios (CRUD)

- Módulo de gestión de profesores (CRUD)

- Validaciones y restricciones de llaves foráneas

- Documentación técnica del sprint

## 📚 Sprint 3 – Gestión de Estudiantes, Cursos y Notas

Duración: 2 semanas
Objetivo: Crear los módulos académicos centrales del sistema.

Historias de usuario:

- Como administrador, quiero registrar y actualizar la información de los estudiantes.

- Como profesor, quiero registrar y modificar las notas de los estudiantes.

- Como estudiante, quiero consultar mis notas y cursos asignados.

- Como coordinador, quiero poder vincular profesores y estudiantes a cursos.

Entregables:

- Módulos CRUD: Estudiantes, Cursos, Notas

- Relaciones entre entidades (profesor-curso, curso-estudiante)

- Vistas para registro y consulta de calificaciones

- Pruebas de integración y validación de datos

## 📊 Sprint 4 – Reportes, Optimización y Despliegue

Duración: 2 semanas
Objetivo: Finalizar funcionalidades, optimizar consultas y generar reportes.

Historias de usuario:

- Como administrador, quiero generar reportes de notas y rendimiento académico.

- Como profesor, quiero descargar reportes en PDF o Excel.

- Como desarrollador, quiero optimizar las consultas SQL para mejorar el rendimiento.

- Como usuario, quiero que el sistema sea accesible y responsivo desde cualquier dispositivo.

Entregables:

- Módulo de reportes académicos

- Pruebas de usabilidad y rendimiento

- Documentación final y manual de usuario

- Despliegue en entorno de producción

## 📈 Backlog General del Proyecto

- Diseño de interfaz con Bootstrap 5

- Conexión y pruebas con base de datos PostgreSQL

- Control de versiones con GitHub

- Validaciones de seguridad y roles de usuario

- Documentación técnica y manual de usuario final